У К Р А Ї Н А

##### Чернівецька міська рада

# У П Р А В Л I Н Н Я   О С В I Т И

НАКАЗ

26.02.2018р.                                                                                                         №95

| Про проведення загального весняного огляду будівель і споруд закладів освіти та підготовку об’єктів управління освіти до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років |  |
| --- | --- |

У відповідності до розпорядження Чернівецького міського голови від 23.02.2018 року за № 68-р «Про проведення загального весняного огляду житлового фонду та нежитлових об’єктів комунальної власності м. Чернівців» та з метою забезпечення  комплексного обстеження конструктивних елементів будівель і споруд, визначення технічного та санітарного стану, виявлення несправності і прийняття рішень з їх усунення, забезпечення надійної експлуатації інженерних мереж в закладах освіти в наступному осінньо-зимовому періоді 2018-2019 років

НАКАЗУЮ:

- Керівникам навчальних закладів управління освіти Чернівецької міської ради:

  - Створити комісію і видати накази про проведення весняного огляду з 05 березня по 02 квітня 2018 року з перевірки будівель та споруд, теплових та електричних систем, мереж водопостачання та водовідведення в складі:

| Голова комісії: | Керівник навчального закладу |
| --- | --- |
| Члени комісії: | Заступник керівника закладу з АГР (завгосп) Голова профспілки Відповідальна особа з питань охорони праці |

  - За результатами огляду скласти відповідний акт (довільна форма), розробити та затвердити заходи з підготовки об’єкта до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр., а також заповнити Додаток №1  до цього наказу та надати їх в управління освіти (каб. №83) до 25.03.2018р.

  - Видати наказ по закладу освіти про підготовку будівель та споруд, інженерних мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр.,  залишивши контроль про виконання за керівником закладу.

  - Залучити до підготовчої роботи освічених фахівців та осіб відповідальних за загальний технічний стан, експлуатацію, збереження обладнання та інженерно-комунікаційних мереж. Видати відповідні накази. Під час проведення загального весняного огляду будівель та споруд забезпечити:

а) комплексне обстеження елементів, будівель, комунікацій, а також їх зовнішнього благоустрою;

б) визначення обсягу робіт з підготовки будівель до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду, особливу увагу звернути на стан покрівель, ринв та системи водовідведення, а також систем опалення, водопостачання, каналізації, електро-  та газопостачання;

в) встановлення технічного стану будівель, що підлягають капітальному або поточному ремонту в наступному році;

г) залучення орендарів, спонсорів та батьківської громади до виконання ремонту будівель, приміщень та благоустрою прилеглих територій;

  - До 25.05.2018 р. в кожному закладі провести роботу з вивчення «Правил технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» та забезпечити наявність затверджених схем комунікацій енергетичного постачання навчального закладу.

  - В навчальних закладах, на балансі та в експлуатації яких є газові прилади та устаткування, передбачити та провести до 15.07.2018 року профілактичний огляд всієї запірної арматури,  приладів обліку, автоматики, сигналізації та провести герметизацію згонів. Згідно з укладеними угодами на обслуговування газових приладів викликати на проведення таких робіт працівників спеціалізованої  організації ПАТ «Чернівцігаз».

  - Передбачити та провести до 15.07.2018 року, прочистку та ремонт димових та вентиляційних каналів навчальних закладів силами працівників ВСТ «Житловик» чи інших ліцензованих організацій.

  - Передбачити та провести до 15.07.2018 року повірку електроприладів та проведення  вимірювання опору ізоляції електрообладнання і силових, освітлювальних кабельних та інших ліній в електроустановках напругою до 1000В, а також вимірювання опору заземлюючих пристроїв електроустановок і питомого опору грунту в навчальних закладах силами працівників ліцензованих організацій.

  - Передбачити та провести до 15.07.2018 року дератизацію навчальних закладів.

  - Організувати  проведення повірки лічильників тепла, газу, води та електропостачання, якщо в 2018 році закінчується термін їх експлуатації.

  - В разі необхідності проведення навчання відповідальних осіб, заявку на проходження  навчання, а також список відповідальних осіб, номера посвідчень, термін їх дії, надати в управління освіти до 28.03.2018 року, за експлуатацію газового господарства, електрогосподарства, (каб. №94),  відповідальних за охорону праці та пожежну безпеку (каб. № 96).

  - Починаючи з 2 травня по 15 жовтня 2018 року щомісячно до 14 та 30 числа надавати управлінню освіти на електронну адресу  iftuska87@gmail.com інформацію, про хід виконання заходів з підготовки об’єктів до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

- Попередити керівників навчальних закладів м. Чернівців про особисту відповідальність за проведення загального весняного огляду будівель і споруд закладів освіти та підготовку навчальних закладів до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

- Інженеру групи централізованого господарського обслуговування управління освіти Чернівецької міської ради Поплеті В.Є.

- узагальнити надану інформацію;

- розробити і затвердити заходи з підготовки закладів освіти міста Чернівців до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр. до 01.04.2018 року;

- подати розроблені заходи в Департамент житлово-комунального господарства міської ради в письмовому та електронному вигляді (grigorijkosara@gmail.com  gnatyk001@gmail.com) за встановленою формою до 06.04.2018 року;

- починаючи з 2 травня по 15 жовтня 2018 року щомісячно до 01 та 15 числа надавати інформацію про хід виконання заходів з підготовки об’єктів до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років в Департамент житлово-комунального господарства міської ради в письмовому та електронному вигляді (grigorijkosara@gmail.com  gnatyk001@gmail.com) за встановленою формою до 06.04.2018 року;

- Наказ розмістити на інформаційному сайті управління освіти Чернівецької міської ради.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника, начальника відділу дошкільної освіти управління освіти Чернівецької міської ради Вітковську Н.П.

Начальник  управління освіти

Чернівецької міської ради                                                                     С.В.Мартинюк

Виконавець:

Інженер групи централізованого

господарського обслуговування

управління освіти Чернівецької міської ради                                    В.Є. Поплета

Ознайомлений:

Заступник начальника, начальник відділу

дошкільної освіти управління освіти

Чернівецької міської ради                                                                      Н.П. Вітковська

Додаток№1

до наказу №95   від  26.02.2018р.

Заходи

з підготовки об’єктів господарського комплексу

до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років

по _______________________________________________________________

(навчальний заклад)

| № з/п | Зміст заходів | Обсяги виконання на рік в натуральних показниках | Попередня вартість (тиc. грн) | В т.ч. по кварталах | Термін виконання | Джерела фінансування (тис. грн) | Викона-вець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | IV |  | Державний бюджет | Бюджет м. Чернівців | Власні кошти (батьківські, спонсорські) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Керівник навчального закладу                                                                                                                    (підпис)